移远通信 AI 实战应用大赛 · 复审材料

项目计划书（复审完善版）

项目名称：FAE 知识智能治理平台（AI DocClassifier）

赛道：运营提效与职能创新　　团队：分类小能手　　部门：技术支持部

申报日期：2026 年 09 月 17 日　　对应评委意见的补充完善稿

目  录

一、项目概述

二、项目详细方案（含原生 Agent、抽取、存储、召回）

三、实用性分析

四、完成度与实施计划

五、可复制性与推广价值

六、附件

一、项目概述

（一）项目简介

本项目面向全球 FAE Sharing，建设「知识治理 Agent 平台」，而不是再包一层飞书知识库。系统以飞书 Wiki 为存储入口，自研抽取、分类、标题、编排 Agent：扫描历史与新增文档，解析 PDF/Word/PPT，按 QT-SOP-PM-048E 与标签树完成 Product Line × Technical Category 分类，写入统一 TARGET 枢纽，并生成可读标题与元数据。约 17,105 篇有效叶子已分类复制，17,092 篇标题标准化；附件图片已在枢纽侧重绑约 16.9 万张。下一阶段是 5 维 25 分质量评分 Agent，以及在治理语料上的检索问答 Agent。AI Rewrite 与对外知识库发布由人工确认 / 协作团队负责。

（二）解决的问题痛点

• 人工分类不可持续：历史 Sharing 超 20,000 项；有效叶子约 17,105 篇。按 5 分钟/篇一次性整理约 1,400 人时。

• 跨产品线检索差：目录按区域/人员沉淀，标题常为日期或流水号。

• 附件沉睡：有效信息在 PDF/Word/PPT 中，只读飞书正文会漏分类、也搜不到。

• 飞书不解决治理：原生 Wiki 没有模组约束分类、没有附件结构化、没有增量编排账本。

• 质量参差：分类完成不等于可复用；缺步骤、验证、适用范围的文档不能直接喂给 RAG。

（三）应用场景

• 历史治理：批量抽取 + 分类 + 标准标题 + 元数据，建成枢纽。

• 增量治理：只处理新增，形成「写入 → 分类 → 纠偏 → 规则升级」闭环。

• 检索复用：按产品线/技术类/型号定位历史案例（当前为目录+全文；下一步向量 RAG）。

• 质量审核（试点）：25 分评分，输出证据与建议。

• 下游供给：A 档经人工确认后给对外库 / Support Agent，不自动公开。

二、项目详细方案

（一）目标与核心功能

总体目标：采集 → 解析 → AI 分类 → 质量评分 → 人工复核 → 高质量候选 → 持续治理。

• 分类归档 Agent：BFS 叶子文档；规则+LLM 叶子路径；排除周报等过程稿。

• 多格式抽取 Agent：PDF/Word/PPT 正文、表格文字、图片写入「附件：」区。

• 标题/元数据 Agent：「主题-型号-作者」；文内 Metadata。

• 编排 Agent：增量快照、共享去重、API/LLM 限流、控制台。

• 质量评分 Agent（规则已定义，平台试点）：5 维 25 分，必须给证据。

（二）原生 Agent、模型与工具（回应「没有 Agent」）

模型：deepseek-v4-flash，经公司 OpenAI 兼容网关调用，温度低、输出 JSON/两行约束格式。工具：飞书 OpenAPI（wiki 扫描、docx 读写、媒体、复制、多维表）+ PyMuPDF/python-docx/python-pptx + SQLite 账本。模型不得脱离 LABEL_TREE 和模组正则自由发挥。分层架构：飞书=存储；自研=感知与决策。

（三）PDF/Word 抽取（回应评委问题 1）

PDF：PyMuPDF 按页 get_text(blocks) 抽正文；表格以空间文本块进入检索（Word 表则按行保留「|」结构）；图片按 XObject+坐标插入，并转 RGB JPEG/PNG。不是视觉多模态 RAG，而是多模态摄入、文本层检索。详见同目录《复审补充_评委问题答复》。

（四）存储与召回优化（回应评委问题 2、3）

存储：SCAN/TARGET 双空间；知识包=正文+抽取区+元数据表；图片按 wiki token 重绑；过程稿不入库。召回 L0–L4 已上线（清洗、目录树、可读标题、全文、多维表）；L5 向量 RAG 在评分语料就绪后接入。不把未治理语料直接向量化。

（五）创新点

| 创新点 | 与「只用飞书知识库」的区别 | 业务价值 |
| --- | --- | --- |
| 受约束分类 Agent | 模组规则先定产品线，LLM 只在子树选叶子 | 可运营、可纠偏，不是聊天分类 |
| 附件结构化摄入 | PDF/PPT 进入正文和图块，而不是当黑盒附件 | 分类和检索终于能看见附件知识 |
| 治理先于 RAG | 先目录+全文+质量分，再向量问答 | 避免脏语料污染 Support Agent |
| 工程化编排 | 增量、去重、限流、账本、控制台 | 1.7 万篇可连续跑，而不是 Demo |

表 1  创新点对照

三、实用性分析

（一）预期效果（量化）

口径：提效率=(前−后)/前；年等效 FTE=年节省小时/2000。增量 80 篇/周、48 周；检索 150 人×每周 2 次。存量一次性整理约 1 人年已完成，不计入「每年」。

| 对应痛点 | 使用前 → 使用后 | 提效率 / 年等效 FTE |
| --- | --- | --- |
| 人工分类归档 | 5 分钟/篇 → 0.5 分钟/篇 | 90%；约 0.14 FTE/年 |
| 跨人名目录找同类案例 | 15 分钟/次 → 3 分钟/次 | 80%；约 1.44 FTE/年 |
| 标题改为主题-型号-作者 | 2 分钟/篇 → 0 | 100%；约 0.06 FTE/年 |
| 打开 PDF 才能判断能否复用 | 8 分钟/次 → 2 分钟/次 | 75%；约 0.04 FTE/年 |
| 合计（每年持续） | — | 约 1.7 FTE |

表 2  提效（与初审同一公式，未改假设）

复审新增可核验结果：TARGET 17,255 篇图片修复；重绑 169,010 张；空图块重提 698 篇。

（二）用户群体

• 一线：全球 FAE。运营：枢纽管理员。间接受益：研发、培训、客户。

（三）试点

分类已生产运行。下一步约 100 篇质量评分试点，20–30 篇黄金样本。RAG Agent 在评分稳定后小流量接入 TARGET。

四、完成度与实施计划

| 阶段 | 状态 | 成果 / 下一步 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 接入验证 | 已完成 | Wiki 读取、附件解析、分类链路 |
| Phase 2 历史结构化 | 核心完成 | 约 17,105 篇进 TARGET；17,092 标题；裂图修复 |
| Phase 3 持续治理 | 运行中 | 增量、元数据、Others 纠偏、图片修复 |
| Phase 4 质量评分 | 规则已定义，试点中 | 5 维 25 分；人工复评 |
| Phase 5 知识服务 Agent | 规划 | TARGET 上 RAG/工单辅助；对外库由协作团队发布 |

表 3  完成度

风险

• API 限流：跨进程限速与重试（含上传 1061045）。

• 分类偏差：模组规则优先、Others 阈值、重分类搬家。

• 过早 RAG：未评分语料不进向量库。

• 密钥：独立飞书 App，.env 不入库。

五、可复制性与推广价值

可复制的是「接入 → Agent 结构化 → 质量标准 → 人工复核 → 再供给 RAG」流水线，不是某个飞书空间本身。换源 token 与标签树即可用于研发/认证/培训库。最终目标：每一次客户支持经验，都能经 Agent 理解后被下一位 FAE 复用。

六、附件

一并提交：（1）本计划书；（2）《复审补充_评委问题答复》；（3）复审 PPT；（4）TARGET 目录截图（初审已有）。评分页面与黄金样本报告待试点完成后补。